# 复盘通（ReviewPal）项目设计文档

黑客松 OPC（一人公司 / One Person Company）赛道

版本：V1.18（修订版 · 目标复盘打卡工具）　|　日期：2026 年 10 月 16 日

一句话：把「每日进步五问」变成打卡卡片的工具 —— 五问填完，它告诉你今天推进到什么程度、明天第一步做什么。

# 一、项目概述

## 1.1 项目名称与定位

项目名称：复盘通（ReviewPal）

赛道定位：黑客松 OPC（One Person Company / 一人公司）赛道

一句话定位：把"每日进步五问"变成一张打卡卡片的工具——五问填完，它告诉你今天到底推进了什么、明天第一步做什么。

产品性质：本产品是目标管理与复盘打卡工具，只处理目标、计划、行动与推进度，不涉及医疗、心理评估或情绪疏导服务。（卡片模板最底部有一句可更换的短句位 quote，内置 100 句、随机轮换。）

核心方法：目标 → 计划 → 实际 → 保持/优化 → 明日计划 的五问闭环 + 推进度可视化。

## 1.2 问题洞察

- 目标与行动脱节：大家会立目标、会做计划，但很少有人在一天结束时回头问一句"我今天做的事，到底有没有帮到目标"。

- 复盘流于形式：现有工具要么只记流水账（记录完就完了），要么要求填写复杂的结构模板，坚持三天就放弃。

- 计划与实际的差距看不见：没有"计划 vs 实际"的对照，也没有跨天的趋势，走偏了自己也不知道。

## 1.3 解决方案

- 五问引导输入：把"复盘"拆成每日进步五问（目标 / 计划 / 实际 / 保持与优化 / 明日计划），分 5 个小模块分步引导，降低填写门槛。

- 推进度判定：根据第 3 问的自评与填写内容，判定今天属于「超额达成 / 按计划达成 / 部分完成 / 偏离目标 / 未推进」五档之一，并换算成 0-100 分。

- 可视化闭环：推进度同时驱动界面配色、卡片顶条与月热力图——这周有没有走偏，一眼看得出来。

- 可沉淀的成果卡：生成的每日复盘卡可导出 PNG；保存后自动进入下方「我的打卡墙」（本地私有，不对外公开）。

## 1.4 核心产出物

- 即时产出：一张「每日复盘卡」，按五问结构排版（目标 / 计划 / 实际 / 保持与优化 / 明日计划 + 推进度），底部一句可更换的鸡汤（内置 100 句、随机轮换）；可导出 PNG，保存后自动进入「我的打卡墙」。

- 长期产出：结构化复盘库（SQLite），支持按日期查回、关键词检索、月热力图与推进度趋势；周期性报告属 P2 愿景，见 8.3。

# 二、核心功能模块设计

## 2.1 每日五问（核心输入结构 · 界面区块「每日五问」）

场景：用户每天花 2-3 分钟，回答"每日进步五问"，完成当日打卡。

五问结构（唯一输入定义）

| # | 问题 | 引导说明 | 输入方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 我的目标是？ | 分长期目标与短期目标两栏 | 两个单行输入框 |
| 2 | 我今天原本的计划是什么？ | 写你今天打算做什么 | 多行输入 |
| 3 | 我今天实际做了什么？今天的行为，是否有助于目标的实现？ | 写实际发生的；再选一个自评：有助于 / 部分有助于 / 无助于 | 多行输入 + 三选一 |
| 4 | 从今天来看，哪些做得比较好、可以保持？哪些做得不够好、需要改正优化？ | 分"保持"与"优化"两栏 | 两个单行输入框 |
| 5 | 明天的任务和计划 | 写明天第一件要做的事 | 多行输入 |

交互设计：分步引导，不做"大空箱子"

- 默认一步一问：一次只显示 1 个模块，顶部有 1-5 的进度点（可点击跳转），下方是「上一步 / 下一步」。

- 每个模块带引导性占位文案（例："长期：例如「年内独立完成一个我自己满意的产品」"），让第一次使用的人也知道该写什么颗粒度。

- 第 3 问的"是否有助于目标"是用户自己选的，不由系统猜测——这是推进度判定的主要依据。

## 2.2 三明治协同复盘流（核心交互）

这是"复盘通"的人机协同核心架构，将 AI 深度嵌入复盘工作流：

- 顶层（人类主导）：用户提供原始数据（五问作答：目标 / 计划 / 实际 / 保持与优化 / 明日计划），设定复盘意图与边界。

- 中层（AI 主导）：执行语义分析与结构化整理，运行"计划 vs 实际对照"与"提炼保持 / 优化"逻辑，输出符合统一契约的结构化 JSON（见附件 F）。

- 底层（人类主导）：前端渲染 AI 整理的结论，用户对每一条二次修改、确认或润色——界面上就是「确认与修改」区块；点一次「确认并保存」即写入复盘库。

技术体现：用户修正的数据（edit_history）反传给 AI 作为下一轮对话上下文，完整展示 "Human in the Loop" 的协同深度。

## 2.3 每日复盘卡（Daily Review Card）

功能：把当日五问与推进度渲染成一张可导出的卡片。

卡片结构（按五问排版）

| 区块 | 内容来源 |
| --- | --- |
| ① 我的目标 | 第 1 问（长期 + 短期） |
| ② 原本的计划 | 第 2 问 |
| ③ 实际做了什么 | 第 3 问 + 自评"是否有助于目标" |
| ④ 保持 / 优化 | 第 4 问（AI 提炼后可编辑） |
| ⑤ 明天的计划 | 第 5 问 / AI 生成的 tomorrow_focus |
| 推进度 | progress.label + progress.score，配进度条 |
| 今日一句（鸡汤位） | quote —— 内置 100 句、随机轮换（卡片末尾展示） |

导出：用 Canvas 原生出图（不引入 html2canvas），导出 720×1240 的 PNG。

主题：暖色极简 / 赛博朋克 两套主题，卡片自动跟随当前主题与推进度配色。

分享方向：不做二维码与朋友圈裂变，也不做公开分享；回顾只沉淀在本地「我的打卡墙」（见 2.5）。

## 2.4 长周期沉淀与月热力图

两条长期能力，都在"我的记录墙"里（不单独占比重）：

- 月热力图：本月每天一个格子，颜色从无色渐变到红色表示当天推进度高低（灰格＝未记录）。一眼看出"这个月哪几天在推进、哪几天停了"。

- 记录墙（搜索 / 回看）：列出全部记录，可按推进度筛选、按关键词搜索、点击任意一条回看并继续编辑；卡片可「删除」。

说明：V1.7 之后取消"情绪/心理"维度，长期视图只反映任务推进情况。

## 2.5 我的记录墙与打卡墙

定位：网站最下面的个人成果区（本地私有、不对外公开），把你的复盘卡排列出来，形成"我坚持了多久"的可视证据。

规则

- 保存即入墙：记录保存后自动出现在打卡墙，无需任何"公开/同意"操作（不做社区，也不对外公开）。

- 只展示本人的卡片：接口按归属过滤（GET /api/wall?mine=<访客ID>），别人的卡片不会出现在你的墙上，你也不会出现在别人的墙上。

- 卡片显示：日期、今日总结、明日计划、推进度；卡片可「删除」。

- 打卡墙提供按推进度的筛选：全部 / 超额达成 / 按计划达成 / 部分完成 / 偏离目标 / 未推进（带颜色点）；另有关键词搜索。卡片操作按钮为「删除」。

- 可删除：任意卡片可删除，删除后从本地库移除、不可恢复（对应 §10.1「可删除」）。

- 演示用：「填充我的示例数据」可一次灌入 10 张带「示例」标记的卡片（归属为当前访客，可一键清空）。

本期边界：不做跨用户互看

比赛阶段的目标是把项目演示清楚，而不是运营一个社区。跨用户互看 / 点赞 / 评论会立刻带来三件必须配套的事——账号体系、内容审核、举报处置，任何一件没做好都可能变成现场被追问的漏洞。因此：

- 本期：打卡墙只展示本人卡片；点赞、评论、举报等跨用户功能不实现、不演示；

- 发展前景：完整社区方案移入 §8.3 愿景清单，在被评委问到时口头说明。

# 三、AI 交互与 Prompt 设计规范

## 3.1 AI 人设设定

一句话：清晰、务实、不说空话的"复盘教练"——把五问整理成"明天能照着做"的结论；不评判人格、不喊口号、不涉及医疗与心理服务。

完整人设与规则的可执行定义见附件 A（与后端 server/prompts/system-v1.md 同源），本节不重复。

## 3.2 核心 Prompt 机制

三大机制（全部围绕目标复盘）：

- 对照机制：强制对照"计划 vs 实际 vs 目标"，先指出差距出在哪，再给结论。

- 提炼机制：从用户自己的话里提炼 keep（可复制的做法）与 improve（可改的动作），不许输出形容词（"更努力""更专注"一律不接受）。

- 落地机制：tomorrow_focus 必须"具体 + 数字 + 30 分钟内能开工"（例："明天 9:00-10:30 手机静音，只写第三章"）。

输出字段与取值以 附件 F（唯一真相源） 为准；不涉及任何心理/情绪字段。

## 3.3 输出格式规范

AI 必须严格返回 JSON，字段以 附件 F《统一数据契约 v2》 为唯一真相源（对应文件 review-record.schema.json）。字段来源映射见 11.1。任何 Prompt 的输出字段若不在契约中，一律视为缺陷，需要么补进契约、要么删除。

# 四、数据结构设计

每次复盘的核心数据单元为结构化 JSON：前端据此渲染卡片与月热力图，后端据此沉淀复盘库。

字段定义、取值约束、枚举范围的唯一定义处为附件 F《统一数据契约 v3》（`review-record.schema.json`），正文不再重复罗列。

字段分六组：

| 分组 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 标识 | id、date、created_at | 由后端入库时生成 |
| 五问原始作答 | answers.{goal_long, goal_short, plan, actual, alignment, keep, improve, tomorrow} | 用户输入，原样保存用于回溯 |
| AI 整理结果 | summary、key_insight、keep、improve、tomorrow_focus、tags | 卡片主要渲染来源 |
| 推进度 | progress.{status, label, score, reason} | 5 档 + 0-100 分，驱动配色与月热力图 |
| 展示 | public、published_at | 保留字段（本期不使用）；不对外公开 |
| 模板预留 | quote | 鸡汤位：内置 100 句、随机轮换（也可手动挑一句固定）、随卡片入库 |
| 元数据 | user_edited、edit_history | 用户二次修改记录，反哺下一轮 |

# 五、技术架构与 Pi Agent 协同方案

## 5.1 技术栈选型

| 层 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React + Vite + Tailwind CSS | 技术栈定一端，不做双端待定 |
| 后端（新增） | Node.js + Express（单文件即可） | 拼装 Prompt、调用模型、写入数据库、限流 |
| 模型运行时 | Pi Agent（MIT 开源协议，极简 Agent Harness 架构） | 与"后端直接调用模型 API"二选一；定版后不再更改，避免两套调用逻辑并存 |
| 大模型 | DeepSeek 现行旗舰 / 轻量文本模型 | 通过 provider 配置或官方集成接入；模型 id 以调用当日官方模型列表为准 |
| 数据库 | SQLite（better-sqlite3） | 服务端单文件库，零配置，适合黑客松周期 |
| 图片生成 | html2canvas / Canvas API | 将 DOM 渲染为分享图片 |
| 数据校验 | zod / ajv | 入库前校验模型输出是否符合契约 |

关于模型配置的重要说明：

- deepseek-v3 这类写法在现行的 DeepSeek API 中已不可用；历史上常用的 deepseek-chat / deepseek-reasoner 亦已停止服务。当前应使用官方文档中列出的现行文本模型 id。

- 请勿把模型名硬编码进代码：统一放在 .env（如 MODEL_ID=）或 Pi Agent 的 provider 配置中，换模型只改一处。

- 演示请选用响应快、单价低的轻量模型；推理型模型首字延迟大，不适合现场演示。

- DeepSeek 存在峰谷计费（工作日白天高峰时段单价更高）。路演多在工作日白天，成本按高峰期估算。

- 动手前先做一次最小连通性验证：用 Pi Agent 的官方登录方式，或用 curl 直连一次，确认 Key 与模型 id 均可用。

## 5.2 Pi Agent 架构优势

选择 Pi Agent 的核心理由：

- MIT 开源许可，个人项目可直接使用，无知识产权风险。

- 极简 Agent Harness：模型大脑、Agent Loop、工具调用、上下文管理、用户确认层清晰分离。

- 支持多模型切换（OpenAI / DeepSeek / Anthropic / Ollama 本地模型等），不绑定单一厂商。

使用建议：优先使用 Pi Agent 的官方 provider 登录方式完成鉴权，而不是手工维护配置文件——手工配置出错时排查成本很高。系统提示词（附件 A）可作为项目级 System Prompt 注入，便于版本管理。

## 5.3 人机协同可视化

在生成结果出现前，用三个标签依次点亮，可视化 AI 的整理过程（3 步，约 1 秒，既够看又不拖节奏）：

- [读取五问作答] → [比对计划与实际] → [生成建议与推进度]

目的：向评委直观展示"我在指挥 AI 按结构整理"，而非"喂一段话等答案"。该组件同时承担"模型调用等待期"的视觉占位，把延迟变成展示点。

界面分组（页面布局约定）：主区是一条横向滚动带，里面并排 4 个分组——左右滚动即换组（底部有常驻滚动条，可点可拖；也可直接按住卡片左右拖拽）；组内卡片上下排列；记录墙与数据说明常驻在下方——

| 屏 | 内容 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 组 | 每日五问（上）+ 推进度判定（下） | 输入与判定是一条连续动线，绑成一组上下排列 |
| 第 2 组 | 确认与修改 | 人在回路，独立成组便于逐条校对 |
| 第 3 组 | 每日复盘卡 | 产出物，独立成组方便截图 / 导出 |
| 第 4 组 | 坚持打卡（月热力图） | 长期视图，独立成组 |
| 下方常驻 | 我的记录墙 + 数据说明（页脚） | 需要随时可查，不放进横向卡片带里 |

## 5.4 密钥安全与最小后端代理

问题：若由前端直接调用大模型 API，API Key 会随构建产物暴露给任何访问者，可被刷爆额度；浏览器直连还存在跨域限制。

方案：新增一个最小后端代理，所有模型调用经由服务端发起。

浏览器  --(用户输入，不含密钥)-->  后端 /api/review

后端    --(服务端 Key + System Prompt)-->  大模型

大模型  --(结构化 JSON)-->  后端  --(校验后的 JSON)-->  浏览器渲染卡片

要求：

- API Key 只存放于服务端 .env，不得出现在任何前端代码、构建产物或浏览器请求中。

- 服务端对模型输出做契约校验（附件 F），校验失败则重试一次，仍失败则走兜底模板。

- 服务端做基础限流（如单 IP 每分钟 N 次），并在模型控制台设置消费上限。

- 此设计本身即为路演加分项：可明确声明"密钥不落前端"。

## 5.5 数据流一句话说明

用户输入 → 后端拼装 Prompt 并调用模型 → 模型返回结构化 JSON → 后端校验后写入 SQLite → 前端渲染复盘卡 → 用户确认后入库定稿。

该句用于路演统一口径，避免"数据到底上不上云"的前后不一致（详见 10.3）。

# 六、项目定位与路演规划（本期不考虑商用）

定位声明：本作品参加黑客松，本期不考虑商业化。不设付费版本、不做定价与转化设计，全部功能免费开放。

- 免费提供：五问引导输入、推进度判定、每日复盘卡（导出 PNG）、月热力图、记录墙（检索与回看）、打卡墙。

- 明确不做：付费墙、订阅制、按席位收费、To B 版本、支付通道等商业化设计——本期全部功能免费开放。

路演重点：不讲商业故事，把时间留给两件事——产品是否真的好用，以及"一个人如何用 AI 把它做出来"。

成本说明：唯一可控成本是模型调用费（高峰时段单价更高）。内测期以 Mock 模式为主、真实调用少量多次，控制成本。

MVP 验证计划：比赛期间找 3-5 名同学/同事真实使用一周，收集"是否愿意第二天继续填"与卡片可执行性反馈，作为路演证据。

# 七、风险识别与演示预案

| 风险 | 触发场景 | 应对方案 |
| --- | --- | --- |
| 演示翻车 | 现场模型调用失败 / 超时 | 双轨机制：真实调用与 Mock 一键切换（MOCK 环境变量）；并备有提前录制的完整跑通视频 |
| 网络不稳 | 现场 Wi-Fi 拥塞 | 手机热点备用；不把现场 Wi-Fi 作为唯一链路 |
| 延迟过高 | 模型首字慢 | 选轻量模型；等待期间展示"AI 正在按结构整理"的思考流 |
| 额度耗尽 | 现场调用量大 | 提前充值并设置消费上限；服务端限流 |
| 模型抽风 | 输出非 JSON 或缺字段 | 契约校验 + 重试一次 + 兜底模板（见 11） |
| 跑偏成"心理产品" | 表述或功能里混入情绪 / 心理内容 | 明确边界：全文与界面不出现心理相关功能；唯一保留的是卡片末尾一句可更换的鸡汤（内置 100 句、随机轮换） |
| 隐私风险 | 复盘内容含私人信息 | 全本地私有、不对外公开；数据只存本机 SQLite |
| 口径不一致 | 评委追问数据与技术细节 | 统一口径：数据流一句话（5.5）、P0 验收清单（8.1）、Key 不落前端（5.4） |

# 八、MVP 功能裁剪与交付边界

鉴于"一人 + 黑客松短周期"约束，功能做四级裁剪：P0 全部真实可跑（8 项验收）、P1 尽量落地（分两组各至多 3 项）、P2 / 路线图只作愿景叙事、不承诺现场演示。

## 8.1 功能优先级裁剪表（P0 定版）

P0 验收清单（9 项，全部真实可跑，缺一不可）

| # | 验收项 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 五问分步引导输入 | 5 个模块一步一问、可跳转，能收集到完整 answers |
| 2 | 输出严格 JSON 并通过契约校验 | 附件 F 校验通过 |
| 3 | 推进度判定 | 5 档之一 + 0-100 分 + 判定依据（reason） |
| 4 | 生成 1 条"明天第一件事" | 具体 + 数字 + 30 分钟内可开工 |
| 5 | 每日复盘卡 | 按五问排版，含鸡汤（随机轮换） |
| 6 | 卡片导出 PNG | Canvas 原生出图，可下载 |
| 7 | 确认并保存（自动入库） | 点一次按钮即写入 reviewpal.db，无独立入库步骤；记录墙可查回 |
| 8 | 无密钥泄露 + 数据说明常驻 | Key 仅在后端；页脚一行说明数据位置（本地私有） |
| 9 | 我的打卡墙 | 保存即入墙（本地私有）；按推进度筛选、可删除 |

P1-A（界面体验）：两套主题（暖色极简 / 赛博朋克）、月热力图（无色→红色）、AI 思考流可视化。

路线图（不承诺现场演示）：周期性成长报告、跨月对比。

P2（只讲不做）：条目统一列于 8.3。

## 8.2 交付排期（含 D0 环境打通；D4 之后冻结功能）

| 日 | 目标 | 当天必须产出的证据 |
| --- | --- | --- |
| D0 | 环境打通：Node、Agent 运行时、.env、直连模型成功返回一次 | 成功返回 JSON 的终端截图 |
| D1 | P0 端到端跑通（界面可以丑）：输入 → 真实模型 → JSON → 卡片 → 入库 | 2 分钟录屏 |
| D2 | 加固：契约校验、危机熔断、免责声明、Key 移到后端 | 危机输入的熔断截图 |
| D3 | 内测：邀请 3-5 名种子用户真实使用，收"是否愿意第二天继续填"与卡片可执行性反馈 | 打分表 + 用户真实复盘卡 |
| D4 | P1 按 8.1 分组取舍 + 演示脚本 + 保底录屏 | 连续 3 次成功演示 |
| D5 | 冻结、备份、彩排 | 离线可跑 + 录屏 + 打印速查卡 |

铁律：D4 之后不再新增功能，只修 Bug、只练演示。

## 8.3 愿景清单（路演不讲、正文不承诺）

本章是全文"愿景式描述"的唯一归集处：以下条目只在被评委问到时口头提及，不进入演示脚本、不写进交付承诺。

- 陌生网友社区（跨用户互看卡片 / 点赞 / 评论 / 举报）：本期打卡墙只展示本人卡片。做社区必须先补齐三件事——账号体系（现在「这是谁的卡」靠浏览器本地标识，换设备就认不出）、内容审核、举报处置。三者都有方案但不在本期范围；被问到即答「这是验证产品价值之后的第二曲线」。

- 公开排行榜 / 打卡挑战赛：依赖社区与账号体系，同为后续能力。

- 跨月对比与年度回顾：本期只做当月热力图，跨月视图为后续能力。

- 情绪向量长期趋势：数据字段已就位（附件 F），可视化与阈值分析待后续版本。

- 周期性《个人成长周报 / 月报》：需足够样本量才有意义，先由 12.2 留存指标验证用户会持续记录，再启动。

- 赛博朋克风 / 学术风卡片主题：只作界面潜力展示（静态稿），不承诺现场一键换肤。

- 多端同步与云同步：默认本地优先（10.3），云同步为后续可选增值能力。

- NVC 人际冲突复盘、情绪向量长期趋势、PHQ-9 / GAD-7 单题式趋势监测：字段与提示词已就位（附件 F、14.3 P5、14.4），但真实验证成本高于本期承受范围。

# 九、留存机制设计

复盘 / 日记类产品的真实死因是"三天新鲜感"。本章只回答一个问题：用户凭什么第二天还打开。

交付标注：本章机制均为留存设计，属路线图，不占用 P0 八项与 P1 分组额度，也不进入现场演示承诺。

## 9.1 月热力图与连续天数

- 月热力图（界面区块「坚持打卡」）：本月每天一格，颜色从无色到红色表示当天推进度分数（0 分/未记录＝无色，越高越红）。这是"坚持"最直观的证据，也是路演时最好看的一屏。

- 弱惩罚连续机制：连续天数用火焰呈现（火苗 → 小火 → 火焰），中断不清零、只降级；今天还没记录不算断。

- 情绪低谷时的"轻打卡"改为低门槛打卡：第 3 问只写一句也算完成当天记录。

## 9.2 成长可视化回访钩子

- 卡片自带"昨天的你"对比：同指标（专注度 / 积极情绪）日环比，制造"想看看今天的进步"的回访动机。

- 记录回顾周报式推送（P2 愿景）：每周一推送上周 Top3 记录回顾，唤起打开。

## 9.3 不做分享裂变（本地沉淀）

不做二维码与朋友圈裂变，也不做任何公开分享；回顾只沉淀在本机的我的打卡墙。

理由：目标与复盘内容属于私人数据，公开的代价大于分享收益。规则见 §2.5，本节不重复。

# 十、数据与隐私专章

本产品处理的是目标与工作复盘数据，不属于心理或健康类敏感信息；相应地，本产品不提供危机干预或心理疏导类服务。

## 10.1 数据原则

- 最小必要：只收集五问作答；调用模型时只发送本轮填写的文本，不上传历史全量库。

- 全本地私有：数据只存在本机 SQLite，不进入任何公开页面、不对外分享。

- 本地优先：数据存放于部署方本地 SQLite（data/reviewpal.db）；云同步为后续可选能力。

- 可删除：用户可删除自己的记录（本期为本地库，删除即从文件移除）。

## 10.2 数据不公开（本期无发布机制）

三条原则（实现细节见 §2.5）：

- 不公开：本期没有任何"发布 / 公开"入口；打卡墙只在本机展示你自己的卡片；

- 展示收敛：即使在本机，卡片也只呈现日期、summary、tomorrow_focus、progress 等摘要；

- 可删除：任意记录可随时删除，删除即从本地库移除（见 §10.1「可删除」）。

## 10.3 数据策略自洽

内测期数据存于本地部署的服务端；产品默认本地优先、云同步可选加密。路演口径统一为这一句，不再出现"上不上云"的两头表述。

## 10.4 面向用户的说明文案（可直接使用）

数据说明（常驻）

复盘通会把你的五问作答保存在本机后端（data/reviewpal.db），默认只有你自己能看到。调用 AI 时只发送你本轮填写的内容。你可以在界面上删除自己的记录。

（本期无"发布同意"文案。）

隐私提示

数据只存本机、不对外公开；但本机若多人共用，请注意复盘内容里的私人信息。

## 10.5 用词红线

界面与文案中不得出现："治疗、干预、疗效、诊断、抑郁、焦虑、心理测评、情绪疗愈"等医疗或心理宣称；也不得用"心理""情绪陪伴"来描述本产品。唯一例外是卡片末尾那句可更换的鸡汤（内置 100 句、随机轮换）。

# 十一、数据字段对齐说明

唯一定义处为附件 F《统一数据契约 v3》（review-record.schema.json）。

## 11.1 字段来源

字段的唯一定义处是附件 F。一句话概括来源：id / date / created_at / public / published_at 由后端生成；answers、user_edited、edit_history 由前端捕获；其余内容字段由 AI 输出。正文与附件不重复列字段表。

## 11.2 判定规则与可空约定

- progress.status 只能取 advance / on_track / partial / off_track / stalled；score 为 0-100 整数，须与 status 一致。

- 判定优先级：用户第 3 问的自评（alignment）优先；未选择时才用关键词兜底（停滞 / 偏离 / 部分完成 / 超额 / 完成）。

- improve 与 tomorrow_focus 允许为空数组 / 空字符串（信息不足时 AI 必须写"信息不足"，不得脑补）。

- quote 内置 100 句、随机轮换，随卡片入库。

# 十二、效果评测方案

"有温度、不无聊"不能只是口号，需可验证。本节给出主观、行为、质量三类评测指标。

## 12.1 主观评测

- 卡片可执行性打分（5 分制，目标 ≥ 4 分）："明天的第一件事"是否具体到能立刻开工。

- SUS 简化版易用性问卷，衡量结构化输入门槛是否足够低。

## 12.2 行为评测

次日留存率、7 日留存率、平均复盘字数趋势（验证留存与深度双假设）。

## 12.3 质量评测

抽取 AI 输出样本，标注两项指标：

- 可执行率：tomorrow_focus 是否满足"具体 + 数字 + 30 分钟内可开工"。

- 空话率：keep / improve 是否出现"更努力""保持专注""加油"这类不可执行表述（目标 ≤ 10%）。

执行方式：模型初判 + 人工抽检 10 条复核。

12.1 的主观评测聚焦两项：卡片可执行性打分与"是否愿意第二天继续填"（坚持意愿）。

# 十三、竞品对照

| 竞品形态 | 它缺什么 | 复盘通补上什么 |
| --- | --- | --- |
| 备忘录 / 笔记 | 只记录，不问"今天做的事有没有推进目标" | 五问闭环 + 推进度判定 |
| Notion / 表格模板 | 结构要自己搭，坚持不下去 | 分步引导 + 一键出卡片 |
| 习惯打卡 App | 只记"做没做"，不解释"为什么没做到" | 计划 vs 实际对照 + 保持 / 优化提炼 |
| 各类 AI 日记 | 输出空话、偏抒情 | 只输出可执行结论，不谈情绪、不评判人格 |

# 十五、路演一页纸与评委 Q&A 弹药（上台用）

## 15.1 60 秒路演大纲（作战地图）

- 一句话定位：把「每日进步五问」变成一张打卡卡片的工具。

- 开场钩子：我们每天都在立目标，但很少有人能说清"今天做的这件事，到底有没有帮到目标"。

- P0 真实跑通动线：一屏五问 → 推进度判定 → 思考流 → 复盘卡 → 导出 PNG → 确认并保存 → 记录墙与月热力图。

- 差异化：不是"记流水账"，而是计划 vs 实际 vs 目标的三方对照；推进度变成颜色和月热力图，一眼看出这周有没有走偏。

- 收尾：它不生产漂亮话，只帮你把"今天到底推进了什么"说清楚。

- 可信度承诺：现场真实调用模型，并备有保底录屏与 Mock 一键切换。

## 15.2 评委 Q&A 弹药库

Q1 复盘工具为什么不做情绪支持、不给安慰？

答：这是刻意的边界。我们做的是目标与行动复盘，不是心理产品。越界谈情绪，既不够专业，也有合规风险；所以我们把力气全放在"计划与实际的差距"上。

Q2 五问会不会太重、坚持不下来？

答：分步引导——默认一次只问一个模块，顶部进度点可跳转；每问都允许留空，只填第 3 问也能出结果。

Q3 推进度怎么判定？会不会瞎判？

答：用户自评优先——第 3 问里"今天的行为是否有助于目标"是你自己选的；本地关键词规则只在没选时兜底。界面上会直接显示判定依据 reason，不服可以改。

Q4 数据隐私怎么保证？

答：全本地私有：数据只存本机 SQLite；调用 AI 只发本轮文本；不提供任何"公开 / 分享"入口。

Q5 你一个人做的，AI 帮你写了多少？（OPC 赛道必问）

答：AI 负责实现，我负责定义。产品定位、五问结构、推进度规则、数据结构与边界由我决定；AI 加速了编码与措辞候选。开发日志与 Prompt 版本记录可直接查阅。

Q6 为什么不去做商业化了？

答：本期把目标收敛到"产品是否真的好用 + 一个人如何用 AI 做出来"。商业模式留到验证之后再谈，路演不占时间。

Q7 打卡墙会不会变成垃圾场？

答：不会——本期没有公开机制，打卡墙只在本机展示你自己的卡片，且可随时删除。

Q8 为什么取消朋友圈分享？

答：目标与复盘内容属于私人数据，公开的代价大于分享收益；回顾只沉淀在本机打卡墙。

# 十六、附件目录

- 附件 A：完整 System Prompt（目标复盘教练版）

- 附件 B：数据契约引用说明（完整定义见附件 F）

- 附件 C：Agent 运行时环境搭建与模型接入指南

- 附件 D：前端核心 UI 组件代码（思考流组件 + 卡片主题说明）

- 附件 E：人机协同工作流说明书框架（含开发日志模板与许可证清单要求）

- 附件 F：统一数据契约 v3（JSON Schema，唯一真相源）

- 附录 G：术语与缩写速查

# 附件 A：完整 System Prompt（目标复盘教练版）

以下为后端实际调用的系统提示词（与 outputs/reviewpal/server/prompts/system-v1.md 同源）：

# 复盘通 System Prompt · v3（目标复盘教练版）

对应文档：附件 A · §3.1 人设

【这是什么】发给大模型的系统提示词。V3 起，本产品**只做目标复盘与行动梳理**，

不做任何心理判断、情绪疏导、危机干预，也不涉及心理咨询相关表述。

---

【角色设定】

你是一位清晰、务实、不说空话的"复盘教练"。你的工作是把用户今天的目标、计划与实际对照，

整理成**可以明天照着做**的结论。你不评判用户的人格，也不谈感受，只谈事实与下一步。

【硬性边界（必须遵守）】

1. 不谈论情绪、心理状态、心理疾病；不做任何心理评估或疏导；遇到情绪类描述，只把它当作"今天发生的事"来记录，不展开。

2. 不评判人格（不说"你是个拖延的人"），只描述行为与结果。

3. 不说空话、不喊口号。所有结论必须能对应到具体动作。

4. 不编造用户没提供的事实。信息不足时，宁可写"信息不足"，也不要脑补。

【核心任务：把"五问"变成可执行的结论】

围绕这五个问题输出：

1. 我的目标是？（长期 / 短期）

2. 今天原本的计划是什么？

3. 今天实际做了什么？今天的行行为是否有助于目标的实现？

4. 哪些做得好、可以保持？哪些做得不够好、需要优化？

5. 明天的任务和计划

要求：

- `summary`：一句话说清"今天围绕哪个目标、实际推进到什么程度"（不超过 60 字）。

- `key_insight`：一条最重要的发现，必须解释"为什么"——计划与实际的差距出在哪。

- `keep`：从用户填写的内容里提炼 1-3 条**具体可复制的做法**（不是形容词）。

- `improve`：1-3 条**具体可改的动作**（不是"要更努力"这种空话）。

- `tomorrow_focus`：明天第一件事，要求"具体 + 数字 + 能在 30 分钟内开工"。

- `tags`：2-4 个场景标签（如 工作 / 学习 / 运动 / 写作 / 沟通）。

- `progress`：推进度对象 `{ status, label, score, reason }`。

status 只能取：advance（超额达成）/ on_track（按计划达成）/ partial（部分完成）/ off_track（偏离目标）/ stalled（未推进）。

score 为 0-100 的整数，必须与 status 一致（advance 约 90+ / on_track 约 75-85 / partial 约 50-65 / off_track 约 25-40 / stalled 约 10-20）。

【输出格式 · 严格 JSON】

必须输出合法 JSON，不要任何解释文字，不要使用 ``` 代码围栏：

{

"summary": "……",

"key_insight": "……",

"keep": ["……"],

"improve": ["……"],

"tomorrow_focus": "……",

"tags": ["工作", "写作"],

"progress": { "status": "partial", "label": "部分完成", "score": 58, "reason": "计划 3 小时整块写作，实际被打断两次" }

}

【语气示例】

- 反例（空话）："明天要更加专注，加油！"

- 正例（可执行）："明天 9:00-10:30 手机静音、只写第三章，写完再开消息。"

# 附件 B：数据契约引用说明

数据契约的唯一定义处为 附件 F（review-record.schema.json）；字段来源见 §11.1。

# 附件 C：Agent 运行时环境搭建与模型接入指南

步骤一：前置环境

确保电脑安装 Node.js 22.19.0 或更高版本（推荐最新版长期支持版本）。

node --version

步骤二：安装 Agent 运行时

npm install -g --ignore-scripts @earendil-works/pi-coding-agent

验证安装（另可用官方安装脚本 https://pi.dev/install.ps1 一键安装）：

pi --version

说明：安装命令中的 --ignore-scripts 是官方推荐写法，正常安装不需要依赖生命周期脚本，不必担心。

步骤三：获取模型 API Key

前往模型厂商开放平台注册账号，在控制台创建 API Key 并保存。Key 只放进服务端 `.env`。

步骤四：接入模型（推荐用官方登录，而非手工配置）

优先使用运行时的官方登录 / 模型选择流程完成鉴权——手工维护配置文件容易出错、排查成本高。

如需手工配置 provider，可参考以下结构（模型 id 必须填官方当前可用的值，示例中为占位写法，请以厂商当日文档为准）：

{

"providers": {

"deepseek": {

"baseUrl": "https://api.deepseek.com",

"api": "openai-completions",

"apiKey": "sk-xxxxxxxxxxxx",

"models": [

{

"id": "<MODEL_ID_以官方文档为准>",

"name": "DeepSeek 文本模型",

"contextWindow": "<官方值>",

"maxTokens": "<官方值>"

}

]

}

}

}

配置文件位置（如无则手动新建）：

- macOS / Linux：~/.pi/agent/models.json

- Windows：%USERPROFILE%\.pi\agent\models.json

步骤五：最小连通性验证（先做这一步）

在终端进入项目文件夹启动运行时，选中模型后输入一句话测试，能正常回复即代表接入成功。进一步可用 curl 直连模型接口验证 Key 与模型 id：

curl https://api.deepseek.com/chat/completions -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer $DEEPSEEK_API_KEY" -d "{\"model\":\"<MODEL_ID>\",\"messages\":[{\"role\":\"user\",\"content\":\"你好\"}]}"

步骤六：时效校验清单（上线 / 路演前各做一次）

- 模型 id 是否为官方当前可用值；

- 单价与峰谷计费时段；

- 账户余额与消费上限是否已设置。

# 附件 D：前端核心 UI 组件代码

## D.1 动效规范

界面不包含呼吸引导、共情或转介类组件。保留的动效只有两处：AI 思考流（D.2）与卡片主题过渡（D.3）。

所有动效遵循 prefers-reduced-motion：系统开启"减少动态效果"时，动画一律降级为静态。节奏保持在低频（4 秒周期 ≈ 0.25Hz），不做闪烁。

## D.2 AI 思考过程可视化组件

在 AI 处理复盘数据期间，以标签流的形式展示思考步骤，让评委直观看到"AI 按框架思考"，同时充当等待动画：

<div class="ai-thinking-flow">

<div class="thinking-step active" data-step="1">

<span class="step-tag">[读取五问作答]</span>

<span class="step-progress"></span>

</div>

<div class="thinking-step" data-step="2">

<span class="step-tag">[选择专家模块]</span>

</div>

<div class="thinking-step" data-step="3">

<span class="step-tag">[提取成功片段]</span>

</div>

<div class="thinking-step" data-step="4">

<span class="step-tag">[生成微建议]</span>

</div>

</div>

.ai-thinking-flow { display: flex; gap: 8px; flex-wrap: wrap; padding: 16px; }

.step-tag {

background: #e8f4fd;

color: #1a73e8;

padding: 4px 12px;

border-radius: 16px;

font-size: 12px;

transition: all 0.3s ease;

}

.thinking-step.active .step-tag { background: #1a73e8; color: #fff; transform: scale(1.05); }

.thinking-step.done   .step-tag { background: #34a853; color: #fff; }

## D.3 复盘卡主题切换说明

卡片通过切换 CSS 变量实现一键变换（P0 只做极简风，其余为 P1-A）：

- 极简风（minimalist）：白底黑字，大量留白，sans-serif 字体。

- 赛博朋克风（cyberpunk）：暗底（#0a0a2e）+ 霓虹色文字（#00f5ff, #ff00e5），发光边框。

- 学术风（academic）：米白底 + 衬线字体 + 细线边框 + 脚注格式。

## D.4 居中轮播布局与 Apple HIG 视觉规范（V1.18）

布局：一屏一组（幻灯片式）

- 页面按「分组」组织：第 1 组＝区块 1（每日五问，左右两栏：当前问题+步骤 / 五问清单+操作）、第 2 组＝区块 3（确认与修改）、第 3 组＝区块 4（复盘卡，含推进度）、第 4 组＝区块 5（坚持打卡）；打卡墙（区块 6）与数据说明常驻页面下方。原「区块 2 推进度判定」面板已移除，推进度改在区块 4 的复盘卡上呈现并驱动配色。

- 各组等高；相邻组不再缩放、仅变暗并露出，保证顶边与当前组严格对齐。

- 当前组居中显示，左右两侧露出相邻组（缩到约 0.9 倍、可点击）；点击任意侧边卡片即切到该组，并配 键盘 ← → 与底部圆点（不再用拖拽/滑动），切换带平移动画。

- 每组等高、一屏放得下，不出现纵向滚动条。

卡片瘦身（避免"大卡片"）

- 区块 1（五问）：保持一步一问，一屏只有一个问题卡，整体高度可控。

- 区块 3（确认与修改）：6 个字段改为两列网格（summary 跨两列，其余两两并排），显著降低高度。

- 各组顶部对齐、等高，切换时版式稳定。

Apple HIG 视觉规范

- 字体：系统字体栈（-apple-system / SF Pro / PingFang SC / Microsoft YaHei），正文 15px、行高 1.5。

- 控件：分段控件（Segmented Control）用于主题与打卡墙筛选；按钮圆角 12px；可点区域 ≥ 44pt。

- 层级：分组卡片圆角 18px、1px 细边 + 柔和阴影；顶栏毛玻璃（backdrop-blur）。

- 深浅色：暖色极简（浅色）/ 赛博朋克（深色）；prefers-reduced-motion 时动效降级为静态。

打卡墙筛选（V1.18）

- 按推进度筛选：全部 / 超额达成 / 按计划达成 / 部分完成 / 偏离目标 / 未推进（带颜色点）。

- 另有关键词搜索；卡片动作为「删除」。

# 附件 E：人机协同工作流说明书框架

以下为提交黑客松时所需的《人机协同工作流说明书》框架结构，需在开发过程中持续填充实际内容。

## E.1 说明书目的

本说明书旨在清晰记录"复盘通"项目从设计到实现的全过程中，人类开发者与 AI 工具各自承担的角色与贡献边界。这既是合规要求，也是 OPC 赛道"一人驾驭 AI 完成三人工作量"的能力证明。

## E.2 分工矩阵

- 人类独立完成的环节：产品定位与差异化策略设计、复盘教练 Prompt 逻辑架构、三明治工作流交互设计、数据契约定义、复盘卡视觉方案、商业模型规划、合规边界设定。

- AI 辅助完成的环节：JSON Schema 校验代码生成、CSS 动画代码（呼吸态光点）、正则表达式与数据清洗逻辑、重复性样板代码、测试用例补充。

- 人机协同环节：Prompt 迭代优化（人类设计框架，AI 生成候选措辞，人类审核筛选）。

## E.3 开发日志（须每日填写）

以下为开发日志记录格式，每条记录注明时间、任务、工具使用情况：

| 日期 | 任务模块 | 工具使用 | 人类决策点 | AI 产出内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/15 | Prompt 设计 | 模型生成候选 | 确定"明天第一件事"的格式规范 | 目标复盘教练 System Prompt |
| 10/14 | 数据契约 | Agent 辅助 | 确定必填字段与约束 | Schema 校验代码 |
| 10/15 | 后端代理 | Agent 生成 | 确定密钥存放策略 | 接口代码与限流逻辑 |

要求：每天至少一行，且"人类决策点"一栏不得空。配套保留 git 提交记录与 prompts/ 目录下的 Prompt 版本历史，作为完整证据链。

## E.4 合规声明

本项目核心业务逻辑（产品定义、交互架构、Prompt 工程、数据契约、商业模式）均为人类原创设计。AI 工具仅用于加速编码实现环节。项目使用的 Agent 框架为 MIT 开源协议，模型 API 调用遵守其服务条款。

第三方依赖与许可证清单（须随文档提交）：整理一份 THIRD_PARTY_LICENSES.md，逐项列出依赖名称、版本、许可证类型（如 React / Tailwind / html2canvas / qrcode 等），确保与本节声明一致。

# 附件 F：统一数据契约 v3（JSON Schema，唯一真相源）

以下为 review-record.schema.json 的完整内容；全文所有 Prompt 的输出字段、入库校验、卡片渲染均以本契约为准。

{

"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",

"title": "ReviewRecord",

"description": "复盘通 - 单条复盘记录（统一数据契约 v3 · 目标复盘打卡工具）。所有 System Prompt 的输出字段必须以本文件为准。本契约不含任何情绪 / 心理字段。",

"schema_version": "3.0",

"type": "object",

"additionalProperties": false,

"required": ["id", "date", "summary", "key_insight", "keep", "improve", "tomorrow_focus", "tags", "progress"],

"properties": {

"id": { "type": "string", "pattern": "^r_[0-9]{8}_[0-9]{3}$", "description": "唯一标识，由后端入库时生成" },

"date": { "type": "string", "format": "date", "description": "复盘日期" },

"created_at": { "type": "string", "format": "date-time", "description": "写入时间，由后端生成" },

"answers": {

"type": "object",

"additionalProperties": false,

"description": "五问原始作答（前端捕获，原样保存用于回溯）",

"properties": {

"goal_long": { "type": "string", "description": "第 1 问：长期目标" },

"goal_short": { "type": "string", "description": "第 1 问：短期目标" },

"plan": { "type": "string", "description": "第 2 问：今天原本的计划" },

"actual": { "type": "string", "description": "第 3 问：今天实际做了什么" },

"alignment": { "type": ["string", "null"], "enum": ["yes", "partial", "no", null], "description": "第 3 问自评：今天的行为是否有助于目标" },

"keep": { "type": "string", "description": "第 4 问：做得好的、可以保持的" },

"improve": { "type": "string", "description": "第 4 问：做得不够好的、需要优化的" },

"tomorrow": { "type": "string", "description": "第 5 问：明天的任务和计划" }

}

},

"summary": { "type": "string", "maxLength": 120, "description": "今日一句话总结（AI 输出）" },

"key_insight": { "type": "string", "maxLength": 200, "description": "关键发现：计划与实际的差距出在哪（AI 输出）" },

"keep": { "type": "array", "items": { "type": "string" }, "maxItems": 3, "description": "可以保持的具体做法（AI 提炼，不许是形容词）" },

"improve": { "type": "array", "items": { "type": "string" }, "maxItems": 3, "description": "需要优化的具体动作（AI 提炼）" },

"tomorrow_focus": { "type": "string", "maxLength": 120, "description": "明天第一件事：具体 + 数字 + 30 分钟内可开工" },

"tags": { "type": "array", "items": { "type": "string" }, "description": "场景标签（工作 / 学习 / 运动 / 写作 …）" },

"progress": {

"type": "object",

"additionalProperties": false,

"required": ["status", "label", "score"],

"description": "推进度（非情绪）：驱动界面配色、卡片顶条与月热力图",

"properties": {

"status": { "type": "string", "enum": ["advance", "on_track", "partial", "off_track", "stalled"] },

"label": { "type": "string", "description": "中文档位名：超额达成 / 按计划达成 / 部分完成 / 偏离目标 / 未推进" },

"score": { "type": "integer", "minimum": 0, "maximum": 100 },

"reason": { "type": "string", "description": "判定依据，界面上直接展示" }

}

},

"quote": { "type": ["string", "null"], "maxLength": 60, "description": "模板末尾一句可更换的鸡汤；内置 100 句、随机轮换、随卡片入库" },

"public": { "type": "boolean", "default": false, "description": "保留字段（本期不使用）：不对外公开" },

"published_at": { "type": ["string", "null"], "format": "date-time", "description": "保留字段（本期不使用）" },

"user_edited": { "type": "boolean", "default": false, "description": "用户是否二次修正过 AI 输出" },

"edit_history": {

"type": "array",

"description": "用户修正历史（反哺下一轮上下文）",

"items": {

"type": "object",

"additionalProperties": false,

"required": ["field", "timestamp"],

"properties": {

"field": { "type": "string" },

"before": { "type": ["string", "null"] },

"after": { "type": ["string", "null"] },

"timestamp": { "type": "string", "format": "date-time" }

}

}

}

}

}

# 附录 G：术语与缩写速查（给非技术背景的参赛者）

| 术语 / 缩写 | 含义 | 在本项目里的用途 |
| --- | --- | --- |
| OPC | One Person Company，一人公司 | 参赛赛道：一人驾驭 AI 完成三人工作量 |
| 五问 | 每日进步五问 | 本产品的核心输入结构（见 2.1） |
| P0 / P1-A / P1-B / 路线图 / P2 | 交付优先级 | P0 九项必须真跑；P1 加分；路线图与 P2 只讲不做 |
| 推进度 | Progress | 五档状态 + 0-100 分，驱动配色与月热力图（见 2.4） |
| 打卡墙 | Wall | 网站底部的本地私有记录区，只展示你自己的卡片（见 2.5） |
| LLM | 大语言模型 | 生成复盘结论的核心引擎 |
| Prompt / System Prompt | 提示词 / 系统提示词 | 定义"复盘教练"的人设与输出规则（附件 A） |
| JSON / JSON Schema | 数据格式 / 数据格式的规则说明书 | AI 输出与入库的统一格式（附件 F） |
| 唯一真相源 | 只在一处定义、其它地方一律引用 | 数据契约只写在附件 F |
| Agent / Agent Harness | 智能体 / 智能体运行框架 | Pi Agent 负责调度模型与上下文 |
| Token / 上下文窗口 | 计费与长度单位 / 单次可处理的长度上限 | 控制调用成本 |
| Mock / 兜底模板 | 预置示例数据 / 失败时的备用输出 | 现场演示保底（见 7） |
| 鸡汤位 | quote | 卡片模板末尾一句可更换的鸡汤（内置 100 句、随机轮换） |

# 附录 H：版本修订记录（备查 · 正文不展开）

说明：修订历史不放在正文。评委关心的是「现在做出什么」，不是「改了几版」；把 20 条修订摆在开头，反而让人看到反复返工。真正的人机协同证据见附件 E 与 outputs/reviewpal/worklog.md（逐条决策记录）。

| 版本 | 日期 | 一句话说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.4 | 10-14 | 原始设计稿（OPC 赛道） |
| V1.5 | 10-14 | 修正模型配置、打通架构自洽、统一数据契约、冻结 P0 边界 |
| V1.6 | 10-14 | 「情绪急救」从整屏接管改为原地柔化（评审反馈） |
| V1.7 | 10-15 | 产品方向调整：去心理化、五问引导输入、取消商用、打卡墙替代朋友圈 |
| V1.8 | 10-15 | 社区功能收敛：打卡墙只展示本人卡片，社区列入发展前景 |
| V1.9–V1.17 | 10-15~10-16 | 去心理化落地、五问引导、推进度体系、两套主题、单文件前端与零依赖后端逐版打磨 |
| V1.18 | 10-16 | UI 改版：居中轮播（当前组居中、点击两侧卡片换组、取消拖拽）、各组等高且一屏放下、区块 2 移除并把区块 1 单独成组重做、打卡墙改为按推进度筛选、去掉"公开/同意/隐藏"（保存即入墙、可删除）、按 Apple HIG 重做视觉 |

逐条修订与决策理由见 outputs/reviewpal/worklog.md。

*本版为 V1.18 修订版。文中涉及模型名称与单价、平台政策等时效性信息，请在开发、内测与路演当天以官方渠道为准各核一次。*